Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

Советский район

городское поселение Агириш

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

628245, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, 	                  	телефон:(34675) 41233

Тюменской области, Советский район

п. Агириш	 				                      	              факс:(34675) 41233

ул. Винницкая 16							эл.адрес: adm@agirish.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«29» февраля    2012 г. 							               № 14 /НПА

О ведомственной целевой адресной

программе «Капитальный ремонт многоквартирных

домов в  городском поселении Агириш на 2012-2013 годы»

В целях улучшения технического состояния многоквартирных домов в городском поселении Агириш, в соответствии с Федеральным законом от 06.10. 2003 №131–ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», распоряжением Правительства Российской Федерации от 02.02.2010 № 102-р «Об утверждении Концепции федеральной целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования 
жилищно-коммунального хозяйства на 2010 - 2020 годы», постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 29.10.2010 № 271-п «О целевой программе Ханты-Мансийского  автономного округа - Югры «Наш дом» на 2011-2013 годы»; Постановлением главы городского поселения Агириш от 03.12.2008 № 31 «Об утверждении порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ», постановляю:

- Утвердить ведомственную целевую программу «Капитальный ремонт              многоквартирных домов в  городском поселении Агириш на 2012-2013 годы» (приложение).

- Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Вестник городского поселения Агириш» и разместить на официальном сайте администрации городского поселения Агириш.

- Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

- Контроль исполнения данного постановления оставляю за собой.

Глава городского поселения Агириш                                   Т.Ю. Поминова

Дата подписания:

«29 » февраля 2012г.

Приложение

к постановлению администрации

городского поселения Агириш

от «29» февраля  2012 года № 14 /НПА

Ведомственная целевая адресная программа

«Капитальный ремонт многоквартирных домов  в городском поселении Агириш

на 2012-2013 годы»

Приложение №1

к  постановлению администрации

городского поселения Агириш

от  29.02.2012 г. №  14/НПА

Паспорт

ведомственной целевой адресной программы

«Капитальный ремонт многоквартирных домов в городском поселении Агириш

на 2012 – 2013 годы»

| Наименование программы | Ведомственная целевая адресная программа «Капитальный ремонт многоквартирных домов в городском поселении Агириш на 2012-2013 годы» (далее Программа) |
| --- | --- |
| Правовое основание для разработки Программы | Распоряжение Правительства Российской Федерации от 2 февраля 2010 года №102-р «Об утверждении Концепции федеральной целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2010-2020 годы». Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 29 октября 2010 года № 271-п «О целевой программе Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Наш дом» на 2011-2013 годы». Постановление администрации Советского района от 28 марта 2011 года № 771 «Об утверждении ведомственной целевой программы «По проведению капитального ремонта многоквартирных домов городских и сельского поселений, входящих в состав Советского района на 2011-2013 годы». Распоряжение администрации городского поселения Агириш от 04 июля 2011 года № 178 «О разработке ведомственной целевой адресной программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов в городском поселении Агириш на 2011-2013 годы». |
| Заказчик Программы | Администрация городского поселения Агириш |
| Разработчик Программы | Администрация городского поселения Агириш |
| Исполнитель Программы | Администрация городского поселения Агириш |
| Координатор Программы | Администрация городского поселения Агириш |
| Должностное лицо, утвердившее Программу | Глава городского поселения Агириш |
| Дата утверждения Программы | Постановление администрации городского поселения Агириш 29.02 2012 года №14/НПА «Об утверждении ведомственной целевой адресной программы городского поселения Агириш «Капитальный ремонт многоквартирных домов в городском поселении Агириш на 2012-2013 годы» |
| Цель Программы | Улучшение технического состояния многоквартирных домов, повышение их энергетической эффективности |
| Задачи Программы | проведение капитального ремонта многоквартирных домов и приведение в нормативное состояние, и соответствие установленным санитарным и техническим правилам и нормам инженерных сетей, строительных конструкций и элементов жилых зданий; развитие финансовых инструментов и институтов в целях привлечения средств бюджета автономного округа и местных бюджетов, средств товариществ собственников жилья (далее ТСЖ), жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов и собственников помещений в многоквартирных домах; создание института эффективных собственников жилья. |
| Сроки реализации Программы | 2012 - 2013 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | Источники | Всего | 2012 год | 2013 год |
|  | Бюджет автономного округа, тыс. руб. | 30 578 ,5 | 16 447, 6 | 14 130, 8 |
|  | Местный бюджет, тыс. руб. | 1 798, 7 | 967, 5 | 831, 2 |
|  | Средства собственников, тыс. руб. | 3 597, 5 | 1 935, 1 | 1 662, 5 |
|  | Всего, тыс. руб. | 35 974, 7 | 19 350, 2 | 16 624, 5 |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | 1.Приведение жилищного фонда в соответствие установленным санитарным и техническим правилам и нормам, повышение эффективности многоквартирных домов с физическим износом от 31 % до 70 % общей площадью3,8 тыс. кв. метров. 2.Доля общей площади многоквартирных домов, в которых проведен комплексный капитальный ремонт, в общей площади многоквартирных домов с физическим износом от 31% до 70% составит 6 %. 3.Увеличение доли многоквартирных домов, в которых собственниками принято решение о выборе способа управления посредством товариществ собственников жилья – до 6 %. |
| Контроль исполнения Программы | Контроль исполнения Программы осуществляется заказчиком Программы – администрацией городского поселения Агириш |

Приложение 1

к Программе

| Мероприятия по проведению капитального ремонта многоквартирных домов, осуществляемого в рамках целевой программы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры "Наш дом" на 2012-2013 годы по городскому поселению Агириш |
| --- |
| № п/п | Адрес МКД | Год | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения программы | Вид ремонта | Стоимость капитального ремонта | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв.м. общей площади МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв.м. общей площади МКД | Плановая дата завершения работ |
|  |  |  |  |  |  |  | всего | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  |  | всего: | в том числе |  |  |  |
|  |  | ввода в эксплуатацию | завершения последнего капитального ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств бюджета автономного округа | за счет бюджета муниципального образования | за счет средств ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кв.м. | кв.м. | кв.м. | чел. |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб/кв.м | руб/кв.м |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | Стадионный,4 | 1981 | 0 | брус | 1 | 0 | 183 | 152,4 | 81,0 | 11 | Ремонт крыши, печи, фундамента, утепление и ремонт фасада | 1446847,5 | 1229820,4 | 72342,4 | 144684,8 | 7595 | 9493,75 | 2012 |
| 2 | Стадионный,8 | 1984 | 0 | брус | 1 | 0 | 157,3 | 146,8 | 83,5 | 5 | Ремонт крыши, фундамента, утепление и ремонт фасада | 1393682,5 | 1184630,1 | 69684,1 | 139368,3 | 7595 | 9493,75 | 2012 |
| 3 | Стадионный,10 | 1982 | 0 | брус | 1 | 0 | 143,7 | 143,7 | 81,1 | 7 | Ремонт крыши, печи, фундамента, утепление и ремонт фасада | 1364251,9 | 1159614,1 | 68212,6 | 136425,2 | 7595 | 9493,75 | 2012 |
| 4 | 8 Марта, 2 | 1984 | 0 | брус | 1 | 0 | 175,1 | 151,6 | 79,9 | 4 | Ремонт крыши, фундамента, утепление и ремонт фасада | 1439252,5 | 1223364,6 | 71962,6 | 143925,3 | 7595 | 9493,75 | 2012 |
| 5 | 8 Марта, 5 | 1982 | 0 | брус | 1 | 0 | 180,0 | 154,2 | 86,9 | 6 | Ремонт крыши, печей, фундамента, утепление и ремонт фасада | 1463936,3 | 1244345,9 | 73196,8 | 146393,6 | 7595 | 9493,75 | 2012 |
| 6 | 8 Марта, 14 | 1985 | 0 | брус | 1 | 0 | 152,5 | 142,3 | 78,6 | 12 | Ремонт крыши, фундамента, утепление и ремонт фасада | 1350960,6 | 1148616,5 | 67548,0 | 135096,0 | 7595 | 9493,75 | 2012 |
| 7 | Ленина,17 | 1991 | 0 | брус | 1 | 0 | 139,4 | 104,8 | 72,1 | 6 | Ремонт крыши, фундамента, утепление и ремонт фасада | 994945,0 | 845703,3 | 49747,3 | 99494,5 | 7595 | 9493,75 | 2012 |
| 8 | Юбилейная, 7 | 1983 | 0 | брус | 1 | 0 | 175,1 | 157,3 | 89,9 | 9 | Ремонт крыши, фундамента, утепление и ремонт фасада | 1493366,9 | 1269361,9 | 74668,3 | 149336,7 | 7595 | 9493,75 | 2012 |
| 9 | Юбилейная, 13 | 1982 | 0 | брус | 1 | 0 | 160,4 | 143,6 | 79,6 | 7 | Ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 1363302,5 | 1158807,1 | 68165,1 | 136330,3 | 7595 | 9493,75 | 2012 |
| 10 | Юбилейная,24 | 1984 | 0 | брус | 1 | 0 | 167,0 | 143,3 | 96,6 | 8 | Ремонт крыши, фундамента, утепление и ремонт фасада | 1360454,4 | 1156386,2 | 68022,7 | 136045,4 | 7595 | 9493,75 | 2012 |
| 11 | 40 лет Победы,7 | 1983 | 0 | брус | 1 | 0 | 184,1 | 152,6 | 82,7 | 9 | Ремонт крыши, печей, фундамента, утепление и ремонт фасада | 1448746,3 | 1231434,4 | 72437,3 | 144874,6 | 7595 | 9493,75 | 2012 |
| 12 | Молодежная, 2 | 1990 | 0 | брус | 1 | 0 | 144,6 | 144,6 | 144,6 | 8 | Ремонт крыши, печей, фундамента, утепление и ремонт фасада | 1372796,3 | 1166876,9 | 68639,9 | 137279,6 | 7595 | 9493,75 | 22132 2012 |
| 13 | Молодежная, 4 | 1990 | 0 | брус | 1 | 0 | 143,7 | 143,7 | 143,7 | 5 | Ремонт крыши, печей, фундамента, утепление и ремонт фасада | 1364251,9 | 1159614,1 | 68212,6 | 136425,2 | 7595 | 9493,75 | 2012 |
| 14 | 8 Марта, 13 | 1985 | 0 | брус | 1 | 0 | 172,6 | 157,3 | 84,2 | 4 | Ремонт крыши, печей, фундамента, утепление и ремонт фасада | 1493366,9 | 1269361,9 | 74668,3 | 149336,7 | 7595 | 9493,75 | 2012 |
|  | Итого по году: | 2278,5 | 2038,2 | 1284,4 | 101 |  | 19 350 161,5 | 16 447637,3 | 967508,1 | 1935016,2 |  |  |  |
| 15 | Стадионный, 6 | 1981 | 0 | брус | 1 | 0 | 140,3 | 140,3 | 140,3 | 12 | Ремонт крыши, печи, фундамента, утепление и ремонт фасада | 1331973,1 | 1132177,2 | 66598,7 | 133197,3 | 7595 | 9493,75 | 2013 |
| 16 | 8 Матра, 3 | 1986 | 0 | брус | 1 | 0 | 152,3 | 152,3 | 152,3 | 8 | Ремонт крыши, печи, фундамента, утепление и ремонт фасада | 1445898,1 | 1229013,4 | 72294,9 | 144589,8 | 7595 | 9493,75 | 2013 |
| 17 | 8 Марта, 10 | 1987 | 0 | брус | 1 | 0 | 151,0 | 151,0 | 151,0 | 6 | Ремонт крыши, печи, фундамента, утепление и ремонт фасада | 1436404,4 | 1220943,7 | 71820,2 | 143640,4 | 7595 | 9493,75 | 2013 |
| 18 | 8 Марта, 11 | 1987 | 0 | брус | 1 | 0 | 140,6 | 140,6 | 140,6 | 3 | Ремонт крыши, печи, фундамента, утепление и ремонт фасада | 1334821,3 | 1134598,1 | 66741,1 | 133482,1 | 7595 | 9493,75 | 2013 |
| 19 | Ленина, 31 | 1982 | 0 | брус | 1 | 0 | 156,2 | 156,2 | 156,2 | 10 | Ремонт крыши, печи, фундамента, утепление и ремонт фасада | 1482923,8 | 1260485,2 | 74146,2 | 148292,4 | 7595 | 9493,75 | 2013 |
| 20 | Юбилейная, 6 | 1983 | 0 | брус | 1 | 0 | 144,3 | 144,3 | 144,3 | 8 | Ремонт крыши, печи, фундамента, утепление и ремонт фасада | 1369948,1 | 1164455,9 | 68497,4 | 136994,8 | 7595 | 9493,75 | 2013 |
| 21 | Юбилейная, 8 | 1986 | 0 | брус | 1 | 0 | 129,7 | 129,7 | 129,7 | 11 | Ремонт крыши, печи, фундамента, утепление и ремонт фасада | 1231339,4 | 1046638,5 | 61567 | 123133,9 | 7595 | 9493,75 | 2013 |
| 22 | Юбилейная, 9 | 1982 | 0 | брус | 1 | 0 | 149,5 | 149,5 | 149,5 | 6 | Ремонт крыши, печи, фундамента, утепление и ремонт фасада | 1419315,6 | 1206418,3 | 70965,8 | 141931,6 | 7595 | 9493,75 | 2013 |
| 23 | Юбилейная, 11 | 1987 | 0 | брус | 1 | 0 | 434,3 | 434,3 | 434,3 | 13 | Ремонт крыши, печи, фундамента, утепление и ремонт фасада | 4123135,6 | 3504665,3 | 206156,8 | 412313,6 | 7595 | 9493,75 | 2013 |
| 24 | Ленина, 25 | 1977 | 0 | брус | 1 | 0 | 152,6 | 152,6 | 152,6 | 6 | Ремонт крыши, печи, фундамента, утепление и ремонт фасада | 1448746,3 | 1231434,3 | 72437,3 | 144874,6 | 7595 | 9493,75 | 2013 |
|  | Итого по году: | 1750,8 | 1750,8 | 1750,8 | 83 |  | 16 624 505,7 | 14130 829,9 | 831 225,3 | 1 662 450,1 |  |  |  |
|  | Всего по программе: | 1991,1 | 3789 | 2504,6 | 184 |  | 35 974 667,2 | 30578 467,2 | 1 798 733,4 | 3 597 466,3 |  |  |  |

Раздел 1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа

  - Характеристика жилищного фонда городского поселения Агириш.

Общая площадь жилищного фонда на территории городского поселения Агириш по состоянию на 01.01.2012 г. составляет 59, 732 тыс.м2, в котором проживает 2,9 тыс.чел., в том числе муниципального – 7,076 тыс.м2.

Количество многоквартирных домов – 369 ед., в том числе:

- в каменном и кирпичном исполнении – 17 ед.

- в деревянном – 352 ед.

1.2. Для приведения жилищного фонда поселения в состояние, необходимое для нормальной эксплуатации, требуются значительные финансовые средства.

За период с 2008г. по 2010г. на капитальный ремонт многоквартирных домов из бюджета городского поселения Агириш израсходовано 198 тыс.руб. и отремонтировано 67 м2, что составило 0,01% от общего жилищного фонда, при нормативном выводе в капитальный ремонт 4%. Этого недостаточно для содержания жилищного фонда в состоянии, удовлетворяющем всем нормативным требованиям.

Доходы бюджета городского поселения Агириш не позволяют выделять достаточный объем средств на проведение капитального ремонта. В настоящее время ежегодный капитальный ремонт носит не плановый характер в соответствии с нормативными требованиями, а определяется ветхостью жилищного фонда. Высокая доля жилищного фонда имеет большой физический износ:

- свыше 70 % - 231 дом (61%),

- от 30-70 % - 121 дом (39%).

1.3. Для решения комплекса организационно-технических, экономических и правовых проблем осуществления капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории городского поселения Агириш, требуется использование программно-целевого метода.

Раздел 2. Основные цели и задачи Программы.

2.1. Цель Программы:

Улучшение технического состояния многоквартирных домов, повышение их энергетической эффективности.

2.2. Задачи Программы:

# проведение капитального ремонта многоквартирных домов и  приведение в нормативное состояние, и соответствие установленным санитарным и техническим правилам и нормам инженерных сетей, строительных конструкций и элементов жилых зданий;

# развитие финансовых инструментов и институтов в целях привлечения средств бюджета автономного округа и местных бюджетов, средств товариществ собственников жилья (далее ТСЖ), жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов и собственников помещений в многоквартирных домах;

-     создание института эффективных собственников жилья.

2.3. Сроки  реализации Программы: 2012-2013 годы.

Раздел 3. Программные мероприятия.

3.1. Основные программные мероприятия приведены в приложении 1 к настоящей Программе.

3.2. Объемы и источники финансирования Программы

В соответствии с разработанными мероприятиями, произведен расчет затрат на проведение  капитального ремонта многоквартирных домов в  городского поселения Агириш.

Общий объем финансирования составляет 35 974, 7 тыс.  рублей, в том числе:

в 2012 году – 19 350,2 тыс. рублей,

в 2013 году – 16 624, 5 тыс. рублей

Финансирование осуществляется за счет средств окружного бюджета, местного бюджета, собственных средств собственников жилых помещений.

Объем финансирования Программы носит прогнозный характер и подлежит ежегодному уточнению.

Раздел 4. Механизм реализации Программы.

4.1. Механизм реализации Программы базируется на принципах партнерства исполнительных органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, органов местного самоуправления городского поселения Агириш и вовлеченных в реализацию Программы товариществ собственников жилья «Прогресс», «Акрыш», «Торское», осуществляющих проведение капитального ремонта многоквартирных домов.

4.2.  Общее руководство и контроль за реализацией Программы осуществляет заказчик - администрация городского поселения Агириш.