Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

Советский район

городское поселение Агириш

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

628245, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, 	                  	телефон:(34675) 41233

Тюменской области, Советский район

п. Агириш	 				                      	              факс:(34675) 41233

ул. Винницкая 16							эл.адрес: adm@agirish.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«01»  декабря  2011 г. 							    №  76 /НПА

Об утверждении ведомственной целевой

программы «Развитие сети автомобильных

дорог в городском поселении Агириш

на 2012-2014 годы»

В целях осуществления дорожной деятельности в городском поселении Агириш в интересах пользователей автомобильными дорогами общего пользования городского поселения Агириш, в соответствии с Федеральным законом от 06.10. 2003  № 131–ФЗ   «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Решением Совета депутатов городского поселения Агириш от 29.01.2008 № 146 « Об утверждении Положения о содержании автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений на территории городского поселения Агириш», Постановлением главы городского поселения Агириш от 03.12.2008 № 31 «Об утверждении порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ», постановляю:

- Утвердить ведомственную целевую программу «Развитие сети автомобильных дорог в городском поселении Агириш на 2012-2014 годы» (приложение).

- Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Вестник городского поселения Агириш» и разместить на официальном сайте администрации городского поселения Агириш.

- Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

- Контроль исполнения данного постановления оставляю за собой.

Глава городского поселения Агириш                                   Т.Ю. Поминова

Дата подписания:

« 01 » декабря  2011г.

Приложение

к постановлению администрации

городского поселения Агириш

от «01» декабря 2011 года №76/НПА

Ведомственная целевая программа

«Развитие сети автомобильных дорог в городском поселении Агириш на 2012-2014 годы»

Паспорт программы

| Наименование программы | Ведомственная целевая программа «Развитие сети автомобильных дорог в городском поселении Агириш на 2012-2014 годы» (далее Программа) |
| --- | --- |
| Правовое основание для разработки Программы | Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Решение Совета депутатов городского поселения Агириш от 29.01.2008 № 146 «Об утверждении Положения о содержании автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных сооружений на территории городского поселения Агириш». Распоряжение администрации городского поселения Агириш от 09.06.2011 №151 « О разработке ведомственной целевой программы «Развитие сети автомобильных дорог в городском поселении Агириш на 2012-2014 годы». |
| Заказчик Программы | Администрация городского поселения Агириш |
| Разработчик Программы | Администрация городского поселения Агириш |
| Исполнитель Программы | Администрация городского поселения Агириш |
| Должностное лицо, утвердившее Программу | Глава городского поселения Агириш |
| Дата утверждения Программы | 01.12.2011 |
| Цель и задачи Программы | Цель: Осуществление дорожной деятельности в интересах пользователей автомобильными дорогами общего пользования городского поселения Агириш Задачи: Строительство, реконструкция и капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений, находящихся в собственности городского поселения Агириш. Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям. Обеспечение сохранности и надлежащего содержания дорожной сети. Повышение комплексной безопасности транспортной системы. Инвентаризация улично-дорожной сети, формирование единого реестра дорог поселения. Привлечение инвестиций в строительство и реконструкцию автомобильных дорог. |
| Срок реализации Программы | Срок реализации Программы - 2012-2014 годы. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования составляет 22250 тыс.руб., в том числе: в 2012 году 3900 тыс.руб. в 2013 году 8850 тыс.руб. в 2014 году 9500 тыс.руб. Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и бюджета городского поселения Агириш, утверждается Советом депутатов городского поселения Агириш при утверждении и уточнении бюджета поселения. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям. Доступность населения к безопасным и качественным транспортным услугам. Уменьшение количества жалоб и нареканий от жителей поселка на неудовлетворительное состояние автомобильных дорог поселения. Поддержание транспортно-эксплуатационного состояния сети автодорог в соответствии с нормативными требованиями. |
| Контроль исполнения Программы | Контроль исполнения Программы осуществляется заказчиком Программы – администрацией городского поселения Агириш. |

- Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения.

  - 1. По состоянию на 01.01.2011 г. в муниципальной собственности городского поселения Агириш находится 14 275 м. автомобильных дорог, согласно Техническому паспорту на проезды и улицы, составленному по состоянию на 01.09.2010  Советским отделением филиала Федерального государственного унитарного предприятия «Российский государственный центр инвентаризации и учета объектов недвижимости – Федеральное БТИ». Из них автомобильных дорог с твердым покрытием – 6 830 м., с грунтовым покрытием – 7 445 м. Транспортно-эксплуатационное состояние автомобильных дорог общего пользования городского поселения Агириш отражено в таблице № 1.

Таблица № 1.

| № п/п | Наименование автомобильной дороги | Проезжая часть, м. | Из них соответствует нормативным требованиям, % |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе: с твердым покрытием | В том числе: с грунтовым покрытием |  |
| 1. | ул. Вокзальная | 1090 | 730 | 360 | 0 |
| 2. | ул. Дзержинского | 1450 | 1350 | 100 | 0 |
| 3. | ул. Ленина | 1300 | 1230 | 70 | 0 |
| 4. | ул. Восточная | 1300 | - | 1300 | 0 |
| 5. | ул. Пролетарская | 700 | - | 700 | 0 |
| 6. | ул. Садовая | 630 | 320 | 310 | 0 |
| 7. | ул. Таежная | 630 | 320 | 310 | 0 |
| 8. | ул.Лесозаготовителей | 630 | 320 | 310 | 0 |
| 9. | ул. Строительная | 1070 | 575 | 495 | 0 |
| 10. | ул. 50 лет ВЛКСМ | 860 | 240 | 620 | 0 |
| 11. | ул. Винницкая | 640 | 330 | 310 | 0 |
| 12. | ул. Спортивная | 830 | 395 | 435 | 0 |
| 13. | ул. Гагарина | 300 | - | 300 | 0 |
| 14. | ул. Юбилейная | 620 | 320 | 300 | 0 |
| 15. | ул. 40 лет Победы | 300 | - | 300 | 0 |
| 16. | ул. Молодежная | 700 | 700 | - | 0 |
| 17. | ул. 8-ое Марта | 600 | - | 600 | 0 |
| 18. | пер. Стадионный | 260 | - | 260 | 0 |
| 19. | ул. Сибирская | 100 | - | 100 | 0 |
| 20. | ул.Железнодорожная | 265 | - | 265 | 0 |
|  | ИТОГО: | 14 275 | 6 830 | 7 445 | 0 |

2. С целью осуществления дорожной деятельности в городском поселении Агириш, изданы нормативно-правовые акты: Постановление администрации городского поселения Агириш от 06.12.2010 № 62 «Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования городское поселение Агириш», Постановление администрации городского поселения Агириш от 24.12.2009 № 61 «Об утверждении схемы организации дорожного движения в городском поселении Агириш».

3. Автомобильные дороги в поселении введены в эксплуатацию: грунтовые  в 1979 году, с твердым покрытием в 1993 году. По состоянию на 01.01.2011 года процент износа составляет: грунтовые – 100%, с твердым покрытием – 81 %. Сложившееся неудовлетворительное состояние  дорог общего пользования влечет за собой множество проблем технического и экономического характера. Проблема  усложняется еще и тем, что переход на новые транспортные средства выявил существенные недостатки в ранее построенных дорогах, в результате безопасная транспортировка промышленных грузов и пассажиров резко снизилась. Статистика дорожно-транспортных происшествий, произошедших в городском поселении Агириш за 3 года, приведена в таблице № 2.

Таблица № 2.

| № | Наименование показателя | 2008 год | 2009 год | 2010 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество ДТП, зарегистрированных в городском поселении Агириш | 8 | 6 | 10 |

4. Ежегодно увеличивается в поселке парк легковых и грузовых автотранспортных средств. В период с 2008 г. по 2010 г. поставлено на учет в ГИББД 454 единицы транспортных средств. Однако, темпы строительства, ремонта автодорог остаются крайне низкими. 100 % автомобильных дорог общего пользования местного значения не соответствуют нормативным требованиям.

5. Расходы бюджета городского поселения Агириш на дорожную деятельность за три года приведены в таблице № 3.

Таблица № 3.

| № | Виды работ | 2008 год, тыс.руб. | 2009 год, тыс.руб. | 2010 год, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание автомобильных дорог | 4915 в т.ч. 3191 – 20км. подъезд к п.Агириш 1724 – 11,2 км. внутрипоселковые дороги | 1200 | 1600 |
| 2 | Капитальный ремонт автомобильных дорог | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Строительство автомобильных дорог | 0 | 0 | 0 |

Очевидно, что при подобном уровне расходов, невозможно добиться качественного улучшения в дорожном хозяйстве поселения.

Отсутствие в бюджете городского поселения Агириш финансирования на строительство и капитальный ремонт автомобильных дорог отрицательно сказалось на их нынешнем техническом состоянии.

Возникла потребность в привлечении значительных средств в модернизацию и развитие автодорожной сети из бюджетов других уровней власти и в необходимости программно-целевого подхода к решению вопросов, касающихся дорожной деятельности.

II. Цели и задачи Программы

Цель:

Осуществление дорожной деятельности в интересах пользователей автомобильными дорогами общего пользования городского поселения Агириш

Задачи:

1. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений, находящихся в собственности городского поселения Агириш.

- Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям.

- Обеспечение сохранности и надлежащего содержания дорожной сети.

- Повышение комплексной безопасности транспортной системы.

- Инвентаризация улично-дорожной сети, формирование единого реестра дорог поселения.

6.    Привлечение инвестиций в строительство и реконструкцию автомобильных дорог.

III. Срок реализации Программы

Реализация Программы рассчитана на 2012-2014 годы.

IV. Объемы и источники финансирования Программы

Общий объем финансирования составляет      22 250 тыс.руб., в том числе:

в 2012 году   3900 тыс.руб.

в 2013 году   8850 тыс.руб.

в 2014 году   9500 тыс.руб.

Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и бюджета городского поселения Агириш, утверждается Советом депутатов городского поселения Агириш при утверждении и уточнении бюджета поселения.

V. Основные мероприятия Программы. Механизм их реализации.

| № п\п | Мероприятия программы | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию, тыс. руб. | Срок выполнения | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | В том числе по годам |  |  |
|  |  |  |  | 2012 год | 2013 год | 2014 год |  |  |
| 1. | Разработка проектно-сметной документации на ремонт автомобильных дорог: - ул. Дзержинского (ремонт)- 2012 г. - ул. Вокзальная(реконструкция) – 2013 г - ул. Ленина (капитальный ремонт) – 2014 г. | бюджет городского поселения Агириш – 5 % | 380 | 115 | 125 | 140 | 2012-2014 гг | Изготовление проектной документации |
|  |  | бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – бюджет ХМАО -Югры )- 95 % | 7220 | 2185 | 2375 | 2660 |  |  |
|  | ВСЕГО | 7600 | 2300 | 2500 | 2800 |  |  |
| 2. | Ремонт автомобильной дороги ул. Дзержинского | бюджет городского поселения Агириш – 5 % | 485 | - | 235 | 250 | 2012-2014 гг | Ввод в эксплуатацию 1450 м. автодороги с твердым покрытием в соответствии с нормативными требованиями |
|  |  | бюджет ХМАО -Югры -95 % | 9215 | - | 4465 | 4750 |  |  |
|  | ВСЕГО | 9700 | - | 4700 | 5000 |  |  |
| 3. | Содержание автомобильных дорог общего пользования | бюджет городского поселения Агириш | 4950 | 1600 | 1650 | 1700 | 2012-2014 гг | Сохранность автомобильных дорог общего пользования в соответствии с требованиями безопасности дорожного движения |
|  | ВСЕГО | 4950 | 1600 | 1650 | 1700 |  |  |
|  |  | ВСЕГО в т.ч. | 22250 | 3900 | 8850 | 9500 |  |  |
|  |  | бюджет городского поселения Агириш | 5815 | 1715 | 2010 | 2090 |  |  |
|  |  | бюджет ХМАО -Югры | 16435 | 2185 | 6840 | 7410 |  |  |

IV. Ожидаемые результаты.

- Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям.

- Доступность населения к безопасным и качественным транспортным услугам.

- Уменьшение количества жалоб и нареканий от жителей поселка на неудовлетворительное состояние автомобильных дорог поселения.

4.  Поддержание транспортно-эксплуатационного состояния сети автодорог.

VII. Контроль исполнения Программы.

Контроль исполнения Программы осуществляется заказчиком Программы – администрацией городского поселения Агириш.